Andrea Lopez

Ayer a las 5:29 p.m.

@Fernanda Osorio Hola Fer, de antemano Gracias.   Esta es la empresa: Asesorías ISO es una empresa especializada en implementación y certificación de normas ISO para organizaciones.

Acompaña a sus clientes en el diagnóstico, planificación, implementación, capacitación y auditoría.

También ofrece consultoría, auditorías internas y formación para distintos estándares ISO.

🖥️ Flujo que debería mostrar el consultor en la DEMO

1. Crear el proyecto del cliente

Ejemplo:

Proyecto: Implementación ISO 9001 – Empresa ABC

Cliente: Empresa ABC

Responsable: Consultor ISO

Fecha inicio: 01/11/2026

Fecha estimada término: 28/02/2027

Norma: ISO 9001:2015

La idea es que cada implementación/certificación sea gestionada como un proyecto independiente.

2. Estructurar el proyecto por etapas

Mostrar en Odoo:

Proyecto: Implementación ISO 9001

Etapa Actividades

Diagnóstico Gap Analysis, levantamiento de brechas, definición de alcance

Planificación Plan de trabajo, responsables, documentación

Implementación Desarrollo e implementación de procesos

Capacitación Capacitaciones al equipo del cliente

Auditoría interna Revisión de cumplimiento, hallazgos y acciones

Certificación Preparación y acompañamiento a auditoría externa

Esto replica directamente el Sprint ISO que utilizan actualmente. Asesorias ISO RCR

3. Mostrar tareas y responsables

Dentro de cada etapa, crear tareas como:

Diagnóstico

- Solicitar antecedentes al cliente

- Levantar procesos actuales

- Realizar Gap Analysis

- Identificar brechas

- Elaborar informe de diagnóstico

- Reunión de revisión con cliente

Implementación

- Definir procedimientos

- Crear documentación

- Validar procesos

- Implementar acciones

- Revisar evidencias

Auditoría

- Planificar auditoría interna

- Ejecutar auditoría

- Registrar hallazgos

- Definir acciones correctivas

- Verificar cierre

4. Mostrar planificación y avance

Aquí es donde Odoo Proyecto debería ser protagonista de la demo:

- Vista Kanban de tareas.

- Responsable de cada tarea.

- Fechas límite.

- Prioridades.

- Estados.

- % de avance.

- Dependencias.

- Vista Gantt.

- Actividades pendientes.

- Seguimiento de horas.

Esto es especialmente relevante porque la empresa vende proyectos con tiempos, responsables y documentación definida. Asesorias ISO RCR

5. Mostrar horas y rentabilidad del proyecto

Este punto sería muy importante para la demo comercial.

Ejemplo:

Proyecto ISO 9001 – Empresa ABC

- Horas presupuestadas: 120 h

- Horas ejecutadas: 74 h

- Horas restantes: 46 h

- Consultor Senior: 50 h

- Consultor: 70 h

Así pueden visualizar si un proyecto se está ejecutando dentro de lo presupuestado.

6. Mostrar varios proyectos simultáneos

Como atienden a más de 250 empresas, la demo debería mostrar el escenario de una consultora manejando varios proyectos simultáneamente. Asesorias ISO RCR

Por ejemplo:

- ISO 9001 – Cliente A

- ISO 45001 – Cliente B

- ISO 27001 – Cliente C

- ISO 14001 – Cliente D

Y desde Odoo visualizar carga de trabajo, responsables, fechas y avance de cada proyecto.

7. Documentos y entregables

También mostraría la posibilidad de asociar documentación al proyecto:

- Diagnóstico

- Gap Analysis

- Procedimientos

- Registros

- Evidencias

- Informes

- Documentación para auditoría

Esto calza muy bien con su modelo, porque su propuesta de valor incluye documentar el sistema de gestión. Asesorias ISO RCR

🔥 Flujo de DEMO recomendado

Yo haría la demo así, sin mostrar demasiados módulos:

Cliente → Proyecto ISO → Etapas → Tareas → Responsables → Horas → Documentos → Avance → Rentabilidad → Cierre

Y como ejemplo concreto:

Empresa ABC contrata implementación ISO 9001 → se crea proyecto → se ejecuta Gap Analysis → se planifica → se implementa → se capacita al cliente → se realiza auditoría interna → se cierran hallazgos → se prepara certificación.

Ese flujo representa bastante fielmente el negocio que presentan en su web y permite que el consultor muestre Odoo desde la perspectiva de una consultora de proyectos, no como una demo genérica de Project.

Proceso para la demo de Contabilidad:

Factura → Registro contable → Pago → Conciliación bancaria

Mostrar rápidamente cómo Odoo permite registrar, conciliar y consultar la información contable desde una sola interfaz.